АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2015   № 48

Об организации пропуска паводковых вод на территории

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Станционно-Ояшинский,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рабочего поселка Станционно-Ояшинский  основные усилия направить на проведение неотложных предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, транспортных коммуникаций, линий электропередач и связи, подготовке к проведению эвакуационных мероприятий и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.

2. Утвердить прилагаемый план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации р.п.Станционно-Ояшинский по организации пропуска паводковых вод в 2015 году.

3. Утвердить прилагаемый состав постоянной паводковой комиссии.

4. Председателю паводковой комиссии организовать дежурство членов паводковой комиссии на весь период паводка в 2015 году.

5. Организовать очистку от снега  дорог, кюветов, крыш жилых домов.

6. Организовать постоянное наблюдение за состоянием мостовых опор, гидросооружений на водоемах, обеспечения их защищенности от разрушений в период  ледохода.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский от 09.02.2015 № 48 |
| --- | --- |

ПЛАН

работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  администрации

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

по организации пропуска паводковых вод в 2015 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС «О подготовке населения и территории поселка по пропуску паводковых вод в 2015 году | 20.02.2015 | Председатель КЧС |
| 2. | Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС (паводковые явления) | до 25.02.2015 | Председатель паводковой комиссии |
| 3. | Создать паводковую комиссию для проведения контроля | до 01.03.2015 | Глава рабочего поселка |
| 4. | Обследование и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по усилению малых гидротехнических сооружений на территории поселка (дороги, мосты, водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления), принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | до 17.03.2015 | Члены паводковой комиссии |
| 5. | Заготовить щебень для укрепления плотины | до 20.03.2015 | Администрация директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ» |
| 6. | Подготовить и провести проверку готовности техники на предприятиях. | до 15.03.2015 | Председатель паводковой комиссии |
| 7. | Создание резервов материальных средств, ГСМ, продовольствия, медикаментов первой необходимости по всем населенным пунктам, подвергаемых подтоплениям | до 15.03.2015 | Предприниматели, главный врач, директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ» |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство комиссии совместно с членами КЧС рабочего поселка Станционно-Ояшинский для отслеживания обстановки и принятия мер по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Станционно-Ояшинский | до 31.03.2015 | Председатель паводковой комиссии |
| 9. | Очистка кровли зданий и сооружений от снега, подготовить подходы к ним, обеспечив соблюдение мер безопасности при проведении работ | до 20.03.2015 | Глава рабочего поселка, директор ЖКХ |
| 10. | Очистка от снега прилегающих территорий КНС, водозаборных скважин, гидротехнических сооружений, подготовить подходы к ним. | до 15.03.2015 | Глава рабочего поселка |

|  | УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский от 09.02.2015 № 48 |
| --- | --- |

СОСТАВ

паводковой комиссии

Личманюк Т.В. – глава  рабочего поселка Станционно- Ояшинский, председатель комиссии;

Имамгусейнов З.Г. – директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ»,

Гусельников Ю.А. – инженер БГСУ СО НСО «Ояшинский ДДИ для УОД», посогласованию;

Кореньков С.П. – начальник участка ЛТЦ-84, по согласованию;

Портяной Н.И. – начальник РЦ №9, по согласованию;

Сметанин Н.И. – исполнительный директор  ОАО «РОСЛЭП», по согласованию.

График дежурств на период весеннего половодья по р.п.Станционно-Ояшинский Март-Апрель 2015 года

Март

| Ф.И.О., телефон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Личманюк Т.В. | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| Имамгусейнов З.Г. |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| Гусельников Ю.А. |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Кореньков С.П. |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Портяной Н.И. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметанин Н.И.. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |

Апрель

| Ф.И.О., телефон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Личманюк Т.В. | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Имамгусейнов З.Г. |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  | Х |  |
| Гусельников Ю.А. |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| Кореньков С.П. |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Портяной Н.И. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметанин Н.И.. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |