АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

СТАНЦИОННО-ОЯШИНСКИЙ

МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2018   №29

Об организации пропуска паводковых вод на территории

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, основные усилия направить на проведение неотложных предупредительных мер по недопущению возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, транспортных коммуникаций, линий электропередач и связи, подготовке к проведению эвакуационных мероприятий и первоочередному жизнеобеспечению пострадавшего населения.

2. Утвердить прилагаемый план работы комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации рабочего посёлка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, по организации пропуска паводковых вод в 2018 году.

3. Утвердить прилагаемый состав постоянной паводковой комиссии.

4. Председателю паводковой комиссии организовать дежурство членов паводковой комиссии на весь период паводка в 2018 году.

5. Организовать очистку от снега дорог, кюветов, крыш жилых домов.

6. Организовать постоянное наблюдение за состоянием мостовых опор, гидросооружений на водоемах, обеспечения их защищенности от разрушений в период ледохода.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава рабочего посёлка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области                                Т.В.Личманюк

|  | УТВЕРЖДЕН: Постановлением администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области от 09.02.2018 №29 |
| --- | --- |

ПЛАН

работы комиссии по чрезвычайным ситуациям  администрации

рабочего поселка Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области,

по организации пропуска паводковых вод в 2018 году

| № п/п | Проводимые мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС «О подготовке населения и территории поселка по пропуску паводковых вод в 2018 году | 26.02.2018 | Председатель КЧС |
| 2. | Уточнить и откорректировать план действий по предупреждению и ликвидации последствий ЧС (паводковые явления) | до 07.03.2018 | Председатель паводковой комиссии |
| 3. | Создать паводковую комиссию для проведения контроля | до 01.03.2018 | Глава рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области |
| 4. | Обследование и проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по усилению малых гидротехнических сооружений на территории поселка (дороги, мосты, водоемы, водопропускные трубы, попадающие в зону возможного затопления), принять меры по очистке, ремонту, дополнительному укреплению. | до 19.03.2018 | Члены паводковой комиссии |
| 5. | Заготовить щебень для укрепления плотины | до 23.03.2018 | Администрация рабочего посёлка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской Области, директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ» |
| 6. | Подготовить и провести проверку готовности техники на предприятиях. | до 16.03.2018 | Председатель паводковой комиссии |
| 7. | Создание резервов материальных средств, ГСМ, продовольствия, медикаментов первой необходимости по всем населенным пунктам, подвергаемых подтоплениям | до 16.03.2018 | Предприниматели, главный врач, директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ» |
| 8. | Организовать круглосуточное дежурство комиссии совместно с членами КЧС рабочего поселка Станционно-Ояшинский для отслеживания обстановки и принятия мер по ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций на территории рабочего поселка Станционно-Ояшинский | до 30.04.2018 | Председатель паводковой комиссии |
| 9. | Очистка кровли зданий и сооружений от снега, подготовить подходы к ним, обеспечив соблюдение мер безопасности при проведении работ | до 23.03.2018 | Глава рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ» |
| 10. | Очистка от снега прилегающих территорий КНС, водозаборных скважин, гидротехнических сооружений, подготовить подходы к ним. | до 15.03.2018 | Глава рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области |
| 11. | Контроль готовности сил и средств задействованных для предупреждения и ликвидации возможных ЧС. | На период паводка | Глава рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области |

|  | УТВЕРЖДЕН: Постановлением администрации рабочего поселка Станционно-Ояшинский Мошковского района Новосибирской области от 09.02.2018 №29 |
| --- | --- |

СОСТАВ

паводковой комиссии

Личманюк Т.В. – глава  рабочего поселка Станционно- Ояшинский Мошковского района Новосибирской области, председатель комиссии;

Лычко С.Е. – директор МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ»,

Кононова М.В. – заместитель главы администрации рабочего поселка Станционно- Ояшинский Мошковского района Новосибирской области;

Ивановский Е.Г.– арендатор пруда №5 на реке Балта;

Кореньков С.П. – начальник участка ЛТЦ-84, по согласованию;

Личманюк А.Р. – главный инженер МУП «Станционно-Ояшинское ЖКХ»;

Горовиков Д.М. – водитель администрации рабочего поселка Станционно- Ояшинский Мошковского района Новосибирской области.

График дежурств на период весеннего половодья по рабочему посёлку Станционно-Ояшинский

Мошковского района Новосибирской области Март-Апрель 2018 года

Март

| Ф.И.О., телефон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Личманюк Т.В. | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Лычко С.Е. |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Кононова М.В. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| Ивановский Е.Г. |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Кореньков С.П. |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| Личманюк А.Р. |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| Горовиков Д.М. |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |

Апрель

| Ф.И.О., телефон | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Личманюк Т.В. |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| Лычко С.Е. |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Кононова М.В. |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| Ивановский Е.Г. | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| Кореньков С.П. |  | X |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |
| Личманюк А.Р. |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| Горовиков Д.М. |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |